Útmutató mérnöki szolgáltatás beszerzésére irányuló in-house eljárások ügyvitelére vonatkozóan

Az eljárásokat a Beszerzési Igazgatóság Beszerzés Előminősítési Osztálya (BEO) folytatja le az alábbi eljárásrend szerint.

Saját forrásból finanszírozott mérnöki szolgáltatás beszerzés in-house eljárás keretében

A Kancelláriára mérnöki (tervezési, tervellenőrzési és műszaki ellenőrzési) szolgáltatás iránti igény érkezik, melynek megvalósítására – Beszerzési Igazgatói és/vagy igénylői döntés alapján – in-house típusú beszerzési eljárás keretében kerül sor.

- ÜBI Beruházási és Ingatlanvagyon-gazdálkodási Osztályra (BVO) érkező / ott felmerülő igény esetén (az igénylő képviselője a beruházó):

- egyeztetés az Egyetemi Főépítésszel szakmai támogatás szükségességéről;

- ennek függvényében a BVO munkatársa (beruházó) önállóan, vagy az Egyetemi Főépítész munkatársával (építészeti referens) együttműködve összeállítja a műszaki leírást (feladatleírás);

- a beruházó a beszerzés forrásának megjelölésével, illetve az eljárás egyéb feltételeinek meghatározásával együtt továbbítja a mérnöki szolgáltatási igényt a BEO vezetőjének.

- ÜBI Egyetemi Főépítészhez érkező / nála felmerülő igény esetén (az igénylő képviselője az építészeti referens):

- az építészeti referens összeállítja a műszaki leírást (feladatleírás), szükség esetén a beruházó bevonásával;

- az építészeti referens a beszerzés forrásának megjelölésével, illetve az eljárás egyéb feltételeinek meghatározásával együtt továbbítja a mérnöki szolgáltatási igényt a BEO vezetőjének.

Az in-house beszerzési eljárás kezdeményezése érdekében a beruházó vagy az építészeti referens a BEO vezetője számára különösen, de nem kizárólagosan megküldi az eljárás elindításához szükséges alábbi információkat:

- műszaki leírás és mellékletei

- helyszíni bejárás szükségességére vonatkozó információ

- beszerzés forrása (saját forrás, uniós vagy hazai pályázati forrás)

- mérnöki szolgáltatás nyújtásának ütemezése, GANTT diagramm, szerződés teljesítéséhez szükséges részhatáridők és véghatáridő

- pénzügyi és jogi feltételek (kiemelten: ajánlati ár összetevői, előleg, részszámlázás, felelősségbiztosítás)

- szerződés hatályba lépésére vonatkozó információk

- ajánlattételhez szükséges minimális időtartam

Pályázati forrásból finanszírozott mérnöki szolgáltatás beszerzés in-house eljárás keretében

A Kancellária Pályázati és Projektmenedzsment Igazgatóságán mérnöki szolgáltatás iránti igény merül fel, melynek megvalósítására – Beszerzési Igazgatói és/vagy igénylői döntés alapján – in-house típusú beszerzési eljárás keretében kerül sor. Az igénylő képviselője a projektmenedzser.

A beszerzési eljárás megkezdése előtt tisztázni kell, hogy a pályázati előírások szükségessé teszik-e in-house ajánlatkérés esetén a piaci ár alátámasztását. Amennyiben a mérnöki szolgáltatás pályázatbeli elszámolhatóságának feltétele annak igazolása, hogy a nem független szervezettől származó ajánlat értéke megfelel a szokásos piaci értéknek, az in-house ajánlatkéréssel párhuzamosan, azzal azonos feltételekkel le kell folytatni egy indikatív ajánlatkérést is. Utóbbi eljárást legalább három, a teljesítésre alkalmas – tulajdonosi szerkezetében eltérő - gazdasági szereplő egyidejű felkérésével kell megvalósítani.

- Indikatív ajánlatkérést nem igénylő beszerzési igény esetén:

- a projektmenedzser kezdeményezésére az építészeti referens és/vagy a beruházó összeállítja a műszaki leírást (feladatleírás);

- a projektmenedzser a beszerzés forrásának megjelölésével, illetve az eljárás egyéb feltételeinek meghatározásával együtt továbbítja a mérnöki szolgáltatási igényt a BEO vezetőjének.

- Indikatív ajánlatkérést igénylő beszerzési igény esetén:

- a projektmenedzser kezdeményezésére az építészeti referens és/vagy a beruházó összeállítja a műszaki leírást (feladatleírás);

- a projektmenedzser az építészeti referens és/vagy a beruházó összeállítja a pályázati előírások szabta további, műszaki szakértelmet is igénylő dokumentumokat (pl. az in-house ajánlattevő közvetlen és közvetett önköltség kalkulációját tartalmazó táblázatot; részletes egységárakon alapuló tételes árrészletezőt)

- a projektmenedzser kezdeményezésére az építészeti referens és/vagy a beruházó meghatározza az indikatív ajánlattételre felkérhető gazdasági szereplőket;

- a projektmenedzser a beszerzés forrásának megjelölésével, illetve az eljárás egyéb feltételeinek meghatározásával együtt továbbítja a mérnöki szolgáltatási igényt a BEO vezetőjének.

Az in-house beszerzési eljárás kezdeményezése érdekében a projektmenedzser a BEO vezetője számára különösen, de nem kizárólagosan megküldi az eljárás elindításához szükséges alábbi információkat:

- műszaki leírás és mellékletei

- helyszíni bejárás szükségességére vonatkozó információ

- beszerzés forrása (saját forrás, uniós vagy hazai pályázati forrás)

- mérnöki szolgáltatás nyújtásának ütemezése, GANTT diagramm, szerződés teljesítéséhez szükséges részhatáridők és véghatáridő

- pénzügyi és jogi feltételek (kiemelten: ajánlati ár összetevői, előleg, részszámlázás, felelősségbiztosítás)

- szerződés hatályba lépésére vonatkozó információk

- ajánlattételhez szükséges minimális időtartam

Indikatív ajánlatkérés szükségessége esetén a projektmenedzser a BEO vezetője számára fentieken túl megküldi az alábbiakat:

- speciális pályázati előírások szerinti dokumentumok (pl. önköltségszámítás, árrészletező)

- indikatív ajánlattételre felkérhető gazdasági szereplők listája

A mérnöki szolgáltatások in-house eljárásrendben történő beszerzésére az általános beszerzési eljárásrendre vonatkozó szabályokat a fentiekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.